ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу директора департамента

муниципального имущества мэрии

города Архангельска

от 18.10.2012 № 030-04/145

# ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении  аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Мэрия города  Архангельска  20 НОЯБРЯ 2012 года  в 15 часов 00 минут  проводит аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории в муниципальном образовании "Город Архангельск"  на основании распоряжений мэра города о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в МО "Город Архангельск" от 29 августа 2012 года: №№ 1769р, 1770р, 1771р, 1772р, именуемая в дальнейшем "застроеннная территория".

Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок.

Место проведения аукциона: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина д.5, каб.436.   Регистрация   участников  аукциона   20 ноября с 14 часов 30 минут по адресу: г.Архангельск, пл.В.И. Ленина д.5, каб. 434.

Извещение о  проведении аукциона размещено:

на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");

на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").

Информация об организаторе аукциона:

наименование: мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества;

местонахождение/почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5.

Контактные телефоны организатора аукциона: тел. 607-298, 607-299 (каб. 434); тел. 607-293 (каб. 409).

адрес электронной почты: stepanovskaya@archcity.ru.

Адрес места приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о застроенной территории, проектом договора о развитии застроенной территории:  г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, 4 этаж, каб. 434, в рабочие дни с 9 до 12 часов и  с 14 до 16 часов (время московское).

Дата начала приема заявок:

22 октября 2012 года с 09 часов 00 минут.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право внести изменения в заявку, отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Срок окончания приема заявок:

15 ноября 2012 года в 16 часов 00 минут.

#### Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении указанного срока приема, возвращаются в день их поступления заявителям.

#### Дата определения организатором участников аукциона – 16 ноября 2012 года в 16 часов.

Для участия в аукционе заявитель вносит установленный задаток на расчетный счет организатора:

Получатель: департамент финансов мэрии города Архангельска, (ДМИ, л/с 05813200000), ИНН 2901059821, КПП 290101001, р/с № 40302810400005000001    в    ГРКЦ    ГУ    Банка    России    по   Архангельской   области г. Архангельск,  БИК 041117001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  20.11.2012   на  право  заключить договор о развитии застроенной территории (лот №__).

Срок внесения задатка на расчетный счет организатора по 14 ноября 2012 года включительно.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона  до 05 ноября   2012 года.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за право на заключение договора.

Договор о развитии застроенной территории заключается через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ") и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").

Оплата цены за право заключить договор о развитии застроенной территории (за исключением суммы внесенного задатка на участие в аукционе) в течение 6 месяцев с момента заключения договора равными долями, ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца. Первый платеж произвести не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором заключен договор.

Средство платежа: денежная единица/валюта/ РФ.

Задаток  возвращается  участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

3) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе;

4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Местоположение застроенных территорий,

права на развитие которых выставлены на аукцион:

Лот № 1. Застроенная территория площадью 1,4465 га, в границах ул.Володарского, пр.Обводный канал и ул.Воскресенской в Ломоносовском территориальном округе.

Распоряжение мэра города Архангельска о развитии застроенной территории от 19.07.2012 № 1390р.

Начальная цена права на заключение договора – 588 000 рублей (без учета НДС).

Сумма задатка – 117 600 рублей.

Шаг аукциона – 29 400 рублей.

Перечень   жилых домов, подлежащих сносу:

1. ул. Володарского, 77

2. ул. Володарского, 79

3. ул. Володарского, 79 корпус 1

4. Ул. Володарского, 81

5. ул. Володарского, 81 корпус 1

В отношении территории в границах ул.Володарского, пр.Обводный канал и ул.Воскресенской градостроительные регламенты не утверждены.

Существенные условия договора о развитии застроенной территории:

1. Застройщик обязуется:

1.1. Подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с утвержденными постановлением мэра города Архангельска от 23.07.2012 № 210 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах  ул. Володарского, пр. Обводный канал, и ул. Воскресенской в Ломоносовском территориальном округе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры" и передать Заказчику в срок, не превышающий 2 (двух) лет с момента принятия решения о подготовке документации по планировке застроенной территории.

1.2. С  учетом  требований  жилищного  законодательства в срок, не превышающий  3 (трех) лет  с момента заключения Договора:

Создать, либо приобрести, а также передать в собственность МО "Город Архангельск" благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной территории.

Приобретенные или построенные по требованиям жилищного законодательства и передаваемые жилые помещения для переселения нанимателей должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование, необходимое для  использования помещения в качестве жилого.

1.3. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанны аварийными и подлежащими сносу, и расположенные на застроенной территории.

1.4. Осуществить строительство на застроенной территории, в соответствии с утвержденным проектом планировки в срок не более 10 (десяти) лет с момента заключения Договора.

1.5. Обеспечить строительство и ввод объектов в эксплуатацию в сроки, установленные Договором, и с надлежащим качеством в соответствии с действующими строительными нормами.

1.6. В случае строительства  и (или)    реконструкции объектов  инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур,   предназначенных   для   обеспечения   застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, передать в муниципальную собственность данные объекты в течение  1 (одного) месяца с момента завершения   строительства объекта.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с требованиями градостроительного законодательства в срок,  не превышающий 9 (девяти) месяцев с момента предоставления Застройщиком документации по планировке территории в соответствии с п.3.1.1 Договора.

2.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и расположенных  на  застроенной  территории,  согласно  утвержденному Перечню в срок 1 (один) год с момента подписания Договора.

Решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной развития застроенных территорий муниципального образования  "Город Архангельск» на 2011-2013 годы" (с изменениями) определены параметры нового жилищного строительства на застроенной территории: расчетная плотность населения - 500 чел./га, численность населения - 850 чел., общая площадь жилых домов – 18,70 тыс. кв.м.

Расчетные показатели обеспечения застроенных территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами  инженерной инфраструктуры в МО "Город Архангельск" утверждены постановлением мэра города Архангельска от 23.07.2012 № 210. Они составляют:

1. Объекты социального назначения:

- детские дошкольные учреждения - 42 места;  потребность в местах обеспечивается  детскими дошкольными  учреждениями № 24 (вмест.135), № 149 (вмест.110) и № 66 (вмест.169);

- общеобразовательные школы - 80 мест; потребность в ученических местах обеспечивается МБОУ "Общеобразовательная школа № 4" (вмест.280);

- поликлиники - потребность обеспечивается МУЗ "Городская поликлиника № 2".

2. Объекты коммунально-бытового назначения: потребность в магазинах, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания обеспечивается за границами застроенных территорий.

3. Объекты инженерной инфраструктуры – обеспечение: водоснабжение - 0,2 л/сек на 1 человека, канализация - 0,2 л/сек на 1 человека, теплоснабжение – 1,48 Гкал/ч, электроснабжение – 0,99 кВт/квартира.

Проект договора о развитии застроенной территории (Приложение № 4 к приказу директора департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 030-04/145) прилагается к настоящему извещению.

Лот № 2. Застроенная территория площадью 1,9293 га, в границах ул.Воскресенской, ул.Г.Суфтина и ул.Володарского в Ломоносовском территориальном округе.

Распоряжение мэра города Архангельска о развитии застроенной территории от 19.07.2012 № 1388р.

Начальная цена права на заключение договора – 644 000 рублей (без учета НДС).

Сумма задатка – 128 800 рублей.

Шаг аукциона – 32 200 рублей.

Перечень   жилых домов, подлежащих сносу:

1. ул. Володарского, 83

2. ул. Володарского, 83 корпус 1

3. ул. Володарского, 85

4. ул. Г. Суфтина, 25

5. ул. Г. Суфтина, 27

6. ул. Г. Суфтина, 27 корпус 1

7. ул. Г. Суфтина, 29

8. ул. Г. Суфтина, 29 корпус 1

В отношении территории в границах ул.Воскресенской, ул.Г.Суфтина и ул.Володарского градостроительные регламенты не утверждены.

Существенные условия договора о развитии застроенной территории:

1. Застройщик обязуется:

1.1. Подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с утвержденными постановлением мэра города Архангельска от 14.07.2012 № 151 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах  ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры" и передать Заказчику в срок, не превышающий 2 (двух) лет с момента принятия решения о подготовке документации по планировке застроенной территории.

1.2. С  учетом  требований  жилищного  законодательства в срок, не превышающий  3 (трех) лет  с момента заключения Договора:

Создать, либо приобрести, а также передать в собственность МО "Город Архангельск" благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной территории.

Приобретенные или построенные по требованиям жилищного законодательства и передаваемые жилые помещения для переселения нанимателей должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование, необходимое для  использования помещения в качестве жилого.

1.3. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанны аварийными и подлежащими сносу, и расположенные на застроенной территории.

1.4. Осуществить строительство на застроенной территории, в соответствии с утвержденным проектом планировки в срок не более 10 (десяти) лет с момента заключения Договора.

1.5. Обеспечить строительство и ввод объектов в эксплуатацию в сроки, установленные Договором, и с надлежащим качеством в соответствии с действующими строительными нормами.

1.6. В случае строительства  и (или)    реконструкции объектов  инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур,   предназначенных   для обеспечения   застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, передать в муниципальную собственность данные объекты в течение  1 (одного) месяца с момента завершения   строительства объекта.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с требованиями градостроительного законодательства в срок,  не превышающий 9 (девяти) месяцев с момента предоставления Застройщиком документации по планировке территории в соответствии с п.3.1.1 Договора.

2.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и расположенных на  застроенной  территории,  согласно  утвержденному  Перечню в срок 1 (один) год с момента подписания Договора.

Решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной развития застроенных территорий муниципального образования  "Город Архангельск» на 2011-2013 годы" (с изменениями) определены параметры нового жилищного строительства на застроенной территории: расчетная плотность населения - 500 чел./га, численность населения - 850 чел., общая площадь жилых домов – 18,70 тыс. кв.м.

Расчетные показатели обеспечения застроенных территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами  инженерной инфраструктуры в МО "Город Архангельск" утверждены постановлением мэра города Архангельска от 14.06.2012 № 151. Они составляют:

1. Объекты социального назначения:

- детские дошкольные учреждения - 56 мест;  потребность в местах обеспечивается  детскими дошкольными  учреждениями № 24 (вмест.135), № 149 (вмест.110) и № 66 (вмест.169);

- общеобразовательные школы - 106 мест; потребность в ученических местах обеспечивается МБОУ "Общеобразовательная школа № 4" (вмест.280) и МБОУ "Общеобразовательная школа № 22" (вмест.660);

- поликлиники - потребность обеспечивается МУЗ "Городская поликлиника № 2".

2. Объекты коммунально-бытового назначения: потребность в магазинах, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания обеспечивается за границами застроенных территорий.

3. Объекты инженерной инфраструктуры – обеспечение: водоснабжение - 0,2 л/сек на 1 человека, канализация - 0,2 л/сек на 1 человека, теплоснабжение – 2,27 Гкал/ч, электроснабжение – 0,94 кВт/квартира.

Проект договора о развитии застроенной территории (Приложение № 5 к приказу директора департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 030-04/145) прилагается к настоящему извещению.

Лот № 3. Застроенная территория площадью  1,3006 га, в границах ул.Володарского, ул.Г.Суфтина и ул.Выучейского в Ломоносовском территориальном округе.

Распоряжение мэра города Архангельска о развитии застроенной территории от 19.07.2012 № 1389р.

Начальная цена права на заключение договора – 478 000 рублей (без учета НДС).

Сумма задатка – 95 600 рублей.

Шаг аукциона – 23 900 рублей.

Перечень жилых домов, подлежащих сносу:

1. ул. Володарского, 84/ул. Г. Суфтина, 21

2. ул. Володарского, 80

3. ул. Володарского, 80 корпус 1

4. ул. Володарского, 82

5. ул. Выучейского, 61

6. ул. Г. Суфтина, 19/ ул. Выучейского, 63 корпус 1

В отношении территории в границах ул.Володарского, ул.Г.Суфтина и ул.Выучейского градостроительные регламенты не утверждены.

Существенные условия договора о развитии застроенной территории:

1. Застройщик обязуется:

1.1. Подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с утвержденными постановлением мэра города Архангельска от 23.07.2012 № 209 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах  ул. Володарского, ул. Г. Суфтина  ул. Выучейского в Ломоносовском территориальном округе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры" и передать Заказчику в срок, не превышающий 2 (двух) лет с момента принятия решения о подготовке документации по планировке застроенной территории.

1.2. С  учетом  требований  жилищного  законодательства в срок, не превышающий  3 (трех) лет  с момента заключения Договора:

Создать, либо приобрести, а также передать в собственность МО "Город Архангельск" благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной территории.

Приобретенные или построенные по требованиям жилищного законодательства и передаваемые жилые помещения для переселения нанимателей должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование, необходимое для  использования помещения в качестве жилого.

1.3. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанны аварийными и подлежащими сносу, и расположенные на застроенной территории.

1.4. Осуществить строительство на застроенной территории, в соответствии с утвержденным проектом планировки в срок не более 10 (десяти) лет с момента заключения Договора.

1.5. Обеспечить строительство и ввод объектов в эксплуатацию в сроки, установленные Договором, и с надлежащим качеством в соответствии с действующими строительными нормами.

1.6. В случае строительства  и (или)    реконструкции объектов  инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур,   предназначенных   для   обеспечения   застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, передать в муниципальную собственность данные объекты в течение  1 (одного) месяца с момента завершения   строительства объекта.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с требованиями градостроительного законодательства в срок,  не превышающий 9 (девяти) месяцев с момента предоставления Застройщиком документации по планировке территории в соответствии с п.3.1.1 Договора.

2.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и расположенных  на  застроенной  территории,  согласно  утвержденному Перечню в срок 1 (один) год с момента подписания Договора.

Решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной развития застроенных территорий муниципального образования  "Город Архангельск» на 2011-2013 годы" (с изменениями) определены параметры нового жилищного строительства на застроенной территории: расчетная плотность населения - 500 чел./га, численность населения - 850 чел., общая площадь жилых домов – 18,70 тыс. кв.м.

Расчетные показатели обеспечения застроенных территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами  инженерной инфраструктуры в МО "Город Архангельск" утверждены постановлением мэра города Архангельска от 23.07.2012 № 209. Они составляют:

1. Объекты социального назначения:

- детские дошкольные учреждения - 38 мест;  потребность в местах обеспечивается  детскими дошкольными  учреждениями № 24 (вмест.135), № 149 (вмест.110) и № 66 (вмест.169);

- общеобразовательные школы - 73 места; потребность в ученических местах обеспечивается МБОУ "Общеобразовательная школа № 4" (вмест.280);

- поликлиники - потребность обеспечивается МУЗ "Городская поликлиника № 2".

2. Объекты коммунально-бытового назначения: потребность в магазинах, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания обеспечивается за границами застроенных территорий.

3. Объекты инженерной инфраструктуры – обеспечение: водоснабжение - 0,2 л/сек на 1 человека, канализация - 0,2 л/сек на 1 человека, теплоснабжение – 1,38 Гкал/ч, электроснабжение – 1,0 кВт/квартира.

Проект договора о развитии застроенной территории (Приложение № 6 к приказу директора департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 030-04/145) прилагается к настоящему извещению.

Лот № 4. Застроенная территория площадью  1,0581 га, в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе.

Распоряжение мэра города Архангельска о развитии застроенной территории от 19.07.2012 № 1391р.

Начальная цена права на заключение договора – 419 000 рублей (без учета НДС).

Сумма задатка – 83 800 рублей.

Шаг аукциона – 20 950 рублей.

Перечень жилых домов, подлежащих сносу:

1. ул. Володарского, 36

2. ул. Володарского, 36 корпус 2

3. ул. Серафимовича, 33

4. ул. Серафимовича, 37

5. ул. Серафимовича, 39 корпус 1

В отношении территории в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича градостроительные регламенты не утверждены.

Существенные условия договора о развитии застроенной территории:

1. Застройщик обязуется:

1.1. Подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с утвержденными постановлением мэра города Архангельска от 01.06.2012 № 138 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах  пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры" и передать Заказчику в срок, не превышающий 2 (двух) лет с момента принятия решения о подготовке документации по планировке застроенной территории.

1.2. С  учетом  требований  жилищного  законодательства в срок, не превышающий  3 (трех) лет  с момента заключения Договора:

Создать, либо приобрести, а также передать в собственность МО "Город Архангельск" благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной территории.

Приобретенные или построенные по требованиям жилищного законодательства и передаваемые жилые помещения для переселения нанимателей должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование, необходимое для  использования помещения в качестве жилого.

1.3. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанны аварийными и подлежащими сносу, и расположенные на застроенной территории.

1.4. Осуществить строительство на застроенной территории, в соответствии с утвержденным проектом планировки в срок не более 10 (десяти) лет с момента заключения Договора.

1.5. Обеспечить строительство и ввод объектов в эксплуатацию в сроки, установленные Договором, и с надлежащим качеством в соответствии с действующими строительными нормами.

1.6. В случае строительства  и (или)    реконструкции объектов  инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур,   предназначенных   для   обеспечения   застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, передать в муниципальную собственность данные объекты в течение  1 (одного) месяца с момента завершения   строительства объекта.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с требованиями градостроительного законодательства в срок,  не превышающий 9 (девяти) месяцев с момента предоставления Застройщиком документации по планировке территории в соответствии с п.3.1.1 Договора.

2.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и расположенных  на  застроенной  территории,  согласно  утвержденному Перечню в срок 1 (один) год с момента подписания Договора.

Решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной развития застроенных территорий муниципального образования  "Город Архангельск» на 2011-2013 годы" (с изменениями) определены параметры нового жилищного строительства на застроенной территории: расчетная плотность населения - 500 чел./га, численность населения - 740 чел., общая площадь жилых домов – 16,29 тыс. кв.м.

Расчетные показатели обеспечения застроенных территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами  инженерной инфраструктуры в МО "Город Архангельск" утверждены постановлением мэра города Архангельска от 01.06.2012 № 138. Они составляют:

1. Объекты социального назначения:

- детские дошкольные учреждения - 43 места;  потребность в местах обеспечивается  детским дошкольным  учреждением № 147 (вмест.210);

- общеобразовательные школы - 81 место; потребность в ученических местах обеспечивается МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" (вмест.500);

- поликлиники - потребность обеспечивается МУЗ "Городская поликлиника № 2".

2. Объекты коммунально-бытового назначения: потребность в магазинах, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания обеспечивается за границами застроенных территорий.

3. Объекты инженерной инфраструктуры – обеспечение: водоснабжение - 0,2 л/сек на 1 человека, канализация - 0,2 л/сек на 1 человека, теплоснабжение – 1,27 Гкал/ч, электроснабжение – 1,03 кВт/квартира.

Проект договора о развитии застроенной территории (Приложение № 7 к приказу директора департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 030-04/145) прилагается к настоящему извещению.