Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на благоустройство общественных территорий городского округа «Город Архангельск» в 2025 году – истекшем периоде 2026 года

Контрольно-счетной палатой проведена проверка эффективности и законности использования бюджетных средств на благоустройство общественных территорий городского округа «Город Архангельск» в 2025 году – истекшем периоде 2026 года.

По результатам проведенной проверки в отношении департамента городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» выявлены нарушения:

1. Нарушение подпункта 8 пункта 1 статьи 1, пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации в части не определения целевого назначения земельного участка для общественной территории «Набережная Северной Двины от Архангельского ЛВЗ до ул. Гагарина», не установления правового режима земель для определения принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства.

2. Нарушение пункта 12.5 Описания объекта закупки (техническое задание) (приложение №3 к муниципальному контракту) в части не оформления должным образом технического паспорта на объект, не отражения достоверных сведений по элементам объекта благоустройства в части устройства бортового камня.

3. Нарушение пункта 1.1 муниципального контракта в части осуществления расходов на установку бортового камня на парковке (заездном кармане) автомобильной дороги по наб. Северной Двины, что является нецелевым использованием бюджетных средств (статья 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

4. Неэффективное использование бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса РФ) в части осуществления расходов на установку информационного стенда, не выполняющего своего функционального назначения.

5. Нарушение пунктов 13-19 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, в части не предоставления документов, обосновывающих стоимость МАФ.

6. Выявлены повреждения деревянного покрытия скамеек и деревянного поручня лестниц, не являющиеся гарантийным случаем.

7. Нарушение статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 8.1. и 8.3. муниципального контракта в части не осуществления контроля за исполнением Подрядчиком условий контракта, в части не предъявления требования по устранению недостатков выполненных работ в пределах гарантийного срока.

8. Неэффективное использование бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса РФ) в части осуществления расходов на устройство металлической конструкции лестницы.

9. Нарушение условий муниципального контракта в части не указания срока для устранения Подрядчиком дефектов и недостатков, установленных в рамках гарантийных обязательств.

10. В нарушение части 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», пункта 1.1 муниципального контракта в части замены материалов при выполнении работ без внесения изменений в проектную документацию.

11. Выявлены расхождения между объемом бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по отчету и объемами доведенных в 2026 году до департамента городского хозяйства лимитов бюджетных обязательств по расходным расписаниям на сумму 47 500 000,00 рублей.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения выявленных нарушений (недостатков), а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес департамента городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» направлено представление.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.