|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 30.06.2015 №573 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО "Город Архангельск", на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № в региональной программе | Адрес МКД | Год |  | Мате-риал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая пло- щадь много- квартир-ного дома, всего кв.м |  | Площадь помещений многоквартирного дома |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквар- тирного дома |  |  |  | Удель- ная стои- мость капиталь- ного ремонта 1 кв.м общей площади помеще- ний в много- квартир- ном доме, тыс.руб. | Предельная стоимость капиталь- ного ремонта 1 кв.м общей площади помещений в много- квартирном доме | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего кв.м |  | в том числе жилых помеще- ний, находя- щихся в соб- ствен- ности граждан, кв.м | Коли- чество жите- лей, прожи- вающих в МКД на дату утвер- ждения кратко- срочного плана | Всего |  | за счет средств Фонда содей- ствия рефор- миро- ванию ЖКХ |  | за счет средств област- ного бюджета | за счет средств мест- ного бюд- жета | за счет средств собствен- ников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Октябрьский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с пост. от 21.08.2014 № 333-пп "Об утвер- ждении размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачи- ваться РО за счет средств ФКР общего имущества в МКД, располо- женных на территории Арх.области" |  |
| 1 | 528 | Ул.Свободы, 21 | 1964 | - | кирп. | 4 | 2 | 1273,6 |  | 1273,6 |  | 1217,7 |  | 2524,73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2524,73 |  | Газоснабжение, подвальное помещение, фасад |  |  |  | 1,98 |  | декабрь 2016г. |
| 2 | 227 | Ул.Вологодская, 25 | 1966 | нет | кирп. | 5 | 4 | 4033,0 |  | 3762,3 |  | 609,5 | 136 | 326,61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 326,61 |  | подвальное помещение |  |  |  | 0,09 |  | декабрь 2016г. |
| 3 | 12 | Наб.Сев.Двины, 87 | 1932 | 2009-2010 | кирп. | 4 | 4 | 2911,0 |  | 2911,0 |  | 0,0 |  | 5329,87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5329,87 |  | подвальное помещение, фасад |  |  |  | 1,83 |  | декабрь 2016г. |
| 4 | 302 | Ул.Гагарина, 5 | 1962 | - | кирп. | 5 | 4 | 3444,0 |  | 3216,3 |  | 2400 |  | 6375,86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6375,86 |  | Газоснабжение, подвальное помещение, фасад |  |  |  | 1,98 |  | декабрь 2016г. |
| 5 | 541 | Ул. Суворова,14 | 1965 | - | Кирп. | 5 | 3 | 3180,1 |  | 3180,1 |  | 2880 |  | 8156,51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8156,51 |  | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение,теплоснабжение, электроснабжение |  |  |  | 2,56 |  | декабрь 2016г. |
| 6 | 210 | Ул. Авиационная, 4 | 1964 | - | Кирп. | 4 | 3 | 1969,3 |  | 1969,3 |  | 1307,3 |  | 4804,01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4804,01 |  | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение |  |  |  | 2,44 |  | декабрь 2016г. |
| 7 | 211 | Ул. Авиационная, 7 | 1969 | - | Кирп. | 5 | 4 | 3187,5 |  | 3187,5 |  | 2373 |  | 8175,49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8175,49 |  | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение |  |  |  | 2,56 |  | декабрь 2016г. |
| 8 | 75 | Пр. Ломоносова , 289 корп.1 | 1965 | - | Панел. | 5 | 2 | 4837,2 |  | 4837,2 |  | 4363,4 |  | 12406,74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12406,74 |  | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение |  |  |  | 2,56 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | Ломоносовский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 193 | Ул.Воскресенская, 90 | 1964 | нет | кирп. | 5 | 2 | 1796,4 |  | 1541,4 |  | 235,1 | 40 | 3896,18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3896,18 |  | Газоснабжение, водоотведение, электроснабжение, подвальное помещение, фасад |  |  |  | 2,53 |  | декабрь 2016г. |
| 10 | 171 | Ул.Володарского, 8 | 1961 | нет | кирп. | 5 | 4 | 4117,2 |  | 3243,3 |  | 217,8 | 108 | 8706,38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8706,38 |  | Газоснабжение, ГВС, водоотведение, подвальное помещение, фасад |  |  |  | 2,68 |  | декабрь 2016г. |
| 11 | 159 | Ул. Володарского, 11 | 1961 | нет | Кирп. | 5 | 2 | 2058,4 |  | 1575,8 |  | 1374,8 |  | 4041,71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4041,71 |  | Кровля, ХВС, ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, |  |  |  | 2,56 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | Округ Майская горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 84 | Ул.Калинина, 22, корп.1 | 1970 | НЕТ | дерев. | 2 | 3 | 583,0 |  | 519,3 |  | 395,40 | 22 | 2393,97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2393,97 |  | Печи, септик, газоснабжение, электроснабжение |  |  |  | 4,61 |  | декабрь 2016г. |
| 13 | 75 | Ул.Калинина, 14 | 1957 | НЕТ | дерев. | 2 | 1 | 445,1 |  | 410,9 |  | 94,00 | 26 | 3799,10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3799,10 |  | Фундамент, печи, септик, газоснабжение,электроснабжение |  |  |  | 9,25 |  | декабрь 2016г. |
| 14 | 282 | Ул. Чкалова, 7 | 1955 | - | Дерев. | 2 | 2 | 526,8 |  | 526,8 |  | 160,6 |  | 2442,14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2442,14 |  | фундамент |  |  |  | 4,64 |  | декабрь 2016г. |
| 15 | 285 | Ул. Чкалова, 9 | 1955 | - | Дерев. | 2 | 2 | 519,1 |  | 519,1 |  | 198,9 |  | 905,74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 905,74 |  | кровля |  |  |  | 1,74 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | Округ Варавино-Фактория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 160 | Ул.Кирова, 12, корп.1 | 1935 | 1970 | дерев. | 2 | 2 | 549,9 |  | 549,9 |  | 276,1 | 24 | 1751,81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1751,81 |  | Газоснабжение, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад |  |  |  | 3,19 |  | декабрь 2016г. |
| 17 | 161 | Ул.Кирова, 2 | 1926 | нет | дерев. | 2 | 4 | 450,9 |  | 450,9 |  | 106,2 | 22 | 2826,39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2826,39 |  | Печи, септик, газоснабжение, электроснабжение, фасад |  |  |  | 6,27 |  | декабрь 2016г. |
| 18 | 273 | Ул.Шкулева, 12 | 1931 | нет | дерев. | 2 | 2 | 584,4 |  | 534,8 |  | 199,3 | 33 | 3328,24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3328,24 |  | Печи, септик, электроснабжение, фасад |  |  |  | 6,22 |  | декабрь 2016г. |
| 19 | 162 | Ул. Кирова, 8 корп.1 | 1932 | нет | дерев. | 2 | 2 | 474,0 |  | 429,2 |  | 213,9 |  | 4717,18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4717,18 |  | Фундамент, кровля, печи, септик, газоснабжение, электроснабжение |  |  |  | 10,99 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | Соломбальский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь 2016г. |
| 20 | 140 | Ул.Гуляева, 123, корп.1 | 1935 | нет | дерев. | 2 | 2 | 590,1 |  | 590,1 |  | 291,4 | 26 | 3579,98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3579,98 |  | Печи, газоснабжение, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад |  |  |  | 6,07 |  | декабрь 2016г. |
| 21 | 139 | Ул.Гуляева, 122, корп.1 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 1 | 401,8 |  | 401,8 |  | 401,8 |  | 2437,61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437,61 |  | Печи, газоснабжение, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад |  |  |  | 6,07 |  | декабрь 2016г. |
| 22 | 43 | Ул.Адм.Кузнецова, 28, корп.1 | 1960 | нет | дерев. | 2 | 2 | 719,7 |  | 719,7 |  | 180,3 | 40 | 3774,23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3774,23 |  | Печи, фасад |  |  |  | 5,24 |  | декабрь 2015г. |
| 23 | 123 | Ул. Гуляева, 107 | 1947 | - | дерев. | 2 | 2 | 731,7 |  | 731,7 |  | 431,4 |  | 3392,02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3392,02 |  | фундаменты |  |  |  | 4,64 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | Маймаксанский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 29 | Ул.Буденного, 3 | 1938 | 1960 | дерев. | 2 | 2 | 612,8 |  | 612,8 |  | 265,2 |  | 1952,18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1952,18 |  | газоснабжение, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад |  |  |  | 3,19 |  | декабрь 2016г. |
| 25 | 330 | Ул.Победы, 27 | 1933 | нет | дерев. | 2 | 2 | 599,8 |  | 546,6 |  | 65,8 |  | 1851,48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1851,48 |  | септик, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад |  |  |  | 3,39 |  | декабрь 2016г. |
| 26 | 329 | Ул.Победы, 25 | 1931 | нет | дерев. | 2 | 2 | 591,1 |  | 542,7 |  | 59,6 | 30 | 1838,27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1838,27 |  | септик, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад |  |  |  | 3,39 |  | декабрь 2016г. |
| 27 | 43 | Ул. Гидролизная, 11 | 1954 | нет | дерев. | 2 | 2 | 587,0 |  | 587,0 |  | 347,9 |  | 3745,44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3745,44 |  | Фундамент, кровля |  |  |  | 6,38 |  | декабрь 2016г. |
| 28 | 49 | Ул. Гидролизная, 5 | 1944 | нет | дерев. | 2 | 2 | 608,6 |  | 608,6 |  | 458,5 |  | 3883,26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3883,26 |  | Фундамент, кровля |  |  |  | 6,38 |  | декабрь 2016г. |
| 29 | 300 | Ул. Победы, 24 корп.2 | 1955 | нет | дерев. | 2 | 2 | 307,5 |  | 307,5 |  | 109,7 |  | 3064,70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3064,70 |  | Фундамент, кровля, печи |  |  |  | 9,97 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | Северный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 18 | Ул.Добролюбова, 15 | 1950 | нет | дерев. | 2 | 2 | 390,0 |  | 390 |  | 190,6 | 14 | 1224,87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1224,87 |  | ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад |  |  |  | 3,14 |  | декабрь 2016г. |
| 31 | 102 | Ул.Кутузова, 9 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 2 | 431,2 |  | 431,2 |  | 48,5 | 23 | 1373,67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1373,67 |  | Газоснабжение, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад |  |  |  | 3,19 |  | декабрь 2016г. |
| 32 | 96 | Ул. Кутузова, 11 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 1 | 427,0 |  | 427,0 |  | 317,3 |  | 2804,72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2804,72 |  | Фундамент, кровля, электроснабжение |  |  |  | 6,57 |  | декабрь 2016г. |
| 33 | 76 | Ул. Кольская, 21 | 1963 | нет | дерев. | 2 | 2 | 472,9 |  | 472,9 |  | 144,7 |  | 3017,40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3017,40 |  | Фундамент, кровля |  |  |  | 6,38 |  | декабрь 2016г. |
| 34 | 77 | Ул. Кольская, 22 | 1963 | нет | дерев. | 2 | 2 | 457,6 |  | 457,6 |  | 172,6 |  | 2919,78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2919,78 |  | Фундамент, кровля |  |  |  | 6,38 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | Исакогорский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 342 | Ул.Павла Орлова, 6 | 1957 | нет | дерев | 2 | 2 | 450,6 |  | 450,6 |  | 252,6 | 15 | 767,51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 767,51 |  | Газоснабжение, фасад |  |  |  | 1,70 |  | декабрь 2016г. |
| 36 | 372 | Ул.Пирсовая, 49 | 1962 | нет | дерев | 2 | 3 | 699,7 |  | 699 |  | 265,9 | 37 | 1190,61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1190,61 |  | Газоснабжение, фасад |  |  |  | 1,70 |  | декабрь 2016г. |
| 37 | 150 | Ул. Дежневцев, 14 корп.2 | 1940 | нет | дерев | 2 | 2 | 646,0 |  | 572,6 |  | 69,2 |  | 6293,24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6293,24 |  | Фундамент, кровля, Печи, септик, газоснабжение,электроснабжение |  |  |  | 10,99 |  | декабрь 2016г. |
| 38 | 331 | Ул.Павла Орлова, 4 | 1957 | нет | дерев | 2 | 2 | 450,0 |  | 450,0 |  | 365,8 |  | 4945,79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4945,79 |  | Фундамент, кровля, Печи, септик, газоснабжение,электроснабжение |  |  |  | 10,99 |  | декабрь 2016г. |
| 39 | 232 | Ул. Зеньковича, 30 | 1956 | нет | дерев | 2 | 2 | 609,0 |  | 549,0 |  | 207,9 |  | 6033,86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6033,86 |  | Фундамент, кровля, Печи, септик, газоснабжение,электроснабжение |  |  |  | 10,99 |  | декабрь 2016г. |
| 40 | 328 | Ул.Павла Орлова, 10 | 1956 | нет | дерев | 2 | 2 | 570,2 |  | 520,9 |  | 267,3 |  | 2948,27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2948,27 |  | Фундамент, септик, газоснабжение,электроснабжение |  |  |  | 5,66 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | Цигломенский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 84 | Ул.Куйбышева, 8 | 1934 | нет | дерев. | 2 | 2 | 424,2 |  | 424,2 |  | 144,2 | 22 | 1058,25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1058,25 |  | Газоснабжение, септик, фасад |  |  |  | 2,49 |  | декабрь 2016г. |
| 42 | 6 | Ул. Водоёмная, 6 | 1933 | нет | дерев. | 2 | 2 | 556,0 |  | 556,0 |  | 27,6 |  | 6477,66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6477,66 |  | Фундамент, кровля, печи, септик, теплоснабжение,электроснабжение |  |  |  | 11,65 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 49275,4 |  | 46688,2 |  | 23708,8 |  | 157483,5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 157483,5 |  |  |  |  |  | 3,37 |  |  |

".

_____________

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «__»________  2015 г. N _____

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Архангельск» на 2016год.

В соответствии с  Областным Законом утвержденным Правительством Архангельской области от  02.07.2013г. №701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»

постановляю:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Архангельск» на 2016год.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чиненова С.В.

Мэр города                                                                               В.Н. Павленко