УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 19 января 2022 г. № 86

(в ред. от 21.09.2023 № 1523)

Ведомственная целевая программа

**"Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск"**

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск"**

**(далее-ведомственная программа)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной программы | 2022 - 2027 годы | | | | |
| Координатор ведомственной программы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) | | | | |
| Заказчик ведомственной программы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Исполнитель ведомственной программы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Цели и задачи ведомственной программы | Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов городского округа "Город Архангельск".  Задача 1.1. Поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 1.2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам.  Задача 1.3. Восстановление надлежащего технического состояния конструктивных элементов, систем инженерно-технического оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения объектов городского округа "Город Архангельск". | | | | |
| Целевые индикаторы ведомственной программы | Целевой индикатор 1. Доля завершенных этапов работ по капитальному ремонту объектов благоустройства от этапов, запланированных к выполнению в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество объектов благоустройства, на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 4. Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 5. Доля объектов коммунального хозяйства городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году, в общем количестве объектов коммунального хозяйства городского округа "Город Архангельск", включенных в план капитального ремонта на соответствующий год.  Целевой индикатор 6. Количество объектов монументального искусства, на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 7. Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа «Город Архангельск», благоустройство территории которых осуществлялось в соответствующем году.  Целевой индикатор 8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа « Город Архангельск», на которых выполнялись работы по капитальному ремонту в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 1 629 037,9 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | |  |
| городской  бюджет | областной бюджет | федераль-  ный бюджет | Итого |
| 2022 | 33 766,9 | 75 555,8 | 250 306,8 | 359 629,5 |
| 2023 | 72 769,1 | 525 647,0 | 185 459,2 | 783 875,3 |
| 2024 | 25 260,5 | 92 882,5 | 173 003,8 | 291 146,8 |
| 2025 | - | 28 651,7 | 165 734,6 | 194 386,3 |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - |
| Всего | 131 796,5 | 722 737,0 | 774 504,4 | 1 629 037,9 |

**I. Характеристика текущего состояния сферы**

**реализации ведомственной программы**

Одной из основных задач органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" является повышение уровня благоустройства общественных территорий, что способствует формированию привлекательного облика города.

Предоставление качественных услуг населению городского округа "Город Архангельск" также имеет немаловажное значение. Основной составляющей, определяющей качество услуг, является техническое состояние объектов городского округа "Город Архангельск".

В настоящее время остро стоит проблема по поддержанию надлежащего технического состояния объектов коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа "Город Архангельск" и автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск".

Протяженность сетей наружной канализации, находящейся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", составляет 487,1 км, протяженность ветхих сетей, требующих замены, - 289,7 км.

Протяженность улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" составляет 460,3 км. Для поддержания прочности автомобильных дорог требуется регулярное проведение капитального ремонта.

В муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" находятся объекты социальной сферы, большая часть которых требует капитального ремонта.

В реестре муниципального имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архангельск", числятся объекты монументального искусства, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.

Решение вышеуказанных проблем, сформировавшихся в течение десятилетий, требует комплексного подхода и принятия мер для повышения надежности функционирования, обеспечения технической безопасности зданий и сооружений, наружных и внутренних инженерных коммуникаций объектов городского округа "Город Архангельск".

Реализация ведомственной программы направлена на достижение цели муниципальной программы "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск", - обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск".

Сведения о целевых индикаторах и их значениях приведены в приложении №1 к ведомственной программе."

**II. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации ведомственной программы**

Реализация ведомственной программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

Реализация ведомственной программы осуществляется на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов в рамках:

подпрограммы "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области" государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп;

государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп;

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.

Перечень мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной программы приведены в приложении № 2 к ведомственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах ведомственной программы "Капитальный ремонт объектов городского округа**

**"Город Архангельск" и их значениях**

| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | Годы реализации  ведомственной программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Целевой индикатор 1. Доля завершенных этапов работ по капитальному ремонту объектов благоустройства от этапов, запланированных  к выполнению в соответствующем году | % | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество объектов благоустройства, на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Целевой индикатор 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск",  на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Км | 0,17 | - | 0,06 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 4. . Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт  в соответствующем году | Единиц | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |
| Целевой индикатор 5. Доля объектов коммунального хозяйства городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт  в соответствующем году, в общем количестве объектов коммунального хозяйства городского округа "Город Архангельск", включенных в план капитального ремонта на соответствующий год | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 6. Количество объектов монументального искусства,  на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 7. Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа «Город Архангельск», благоустройство территории которых осуществлялось в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Целевой индикатор 8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа « Город Архангельск», на которых выполнялись работы по капитальному ремонту в соответствующем году | Км | - | - | - | 2,23 | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание. | Целевой индикатор № 2 является ключевым показателем эффективности деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе

"Капитальный ремонт объектов

городского округа "Город Архангельск"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы**

**"Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчик ведомственной программы / исполнитель ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Проведение работ  по капитальному ремонту привокзальной площади  60-летия Октября  в г. Архангельске | Всего | Итого | 5 382,0 | 60 381,0 | 83 526,7 | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 702,0 | 11 667,3 | 12 026,7 | - | - | - |
| Областной бюджет | 4 680,0 | 48 713,7 | 71 500,0 | - | - | - |
| Мероприятие 2. Проведение работ  по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 5 000,0 | 327 700,3 | - |  |  |  |
| Городской бюджет | 5 000,0 | 12 189,1 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | 315 511,2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Проведение работ  по капитальному ремонту и благоустройству объектов социальной сферы, находящихся  в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 340 485,8 | 395 778,6 | 207 620,1 | 194 386,3 | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 19 303,2 | 48 897,3 | 13 233,4 | - | - | - |
| Областной бюджет | 70 875,8 | 161 422,1 | 21 382,5 | 28 651,7 | - | - |
| Федеральный бюджет | 250 306,8 | 185 459,2 | 173 003,8 | 165 734,6 | - | - |
| Мероприятие 4. Проведение работ  по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства (энергетики) городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской  бюджет | 5 990,0 | 15,4 | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Проведение работ  по капитальному ремонту памятника Роману Куликову | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской  бюджет | 2 771,7 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ведомственная программа | Всего | Итого | 359 629,5 | 783 875,3 | 291 146,8 | 194 386,3 | - | - |
| Городской  бюджет | 33 766,9 | 72 769,1 | 25 260,5 | - | - | - |
| Областной бюджет | 75 555,8 | 525 647,0 | 92 882,5 | 28 651,7 | - | - |
| Федеральный бюджет | 250 306,8 | 185 459,2 | 173 003,8 | 165 734,6 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_