## Slide 1
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

## Slide 2
05 сентября 2017
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
Ход реализации в 2017 году мероприятий «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие города Архангельска, как административного центра Архангельской области»

## Slide 3
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
1. Информация о выполнении работ по второй проведенной процедуре торгов
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на сайте единой информационной системе в сфере закупок 17.07.2017 г.
На участие в аукционе подана три заявки.
По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 18 от 14.08.2017 г. на сумму 2 338 374,85 руб.
В том числе:
№ | адрес | стоимость работ по муниципальному контракту | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет
1 | ул. Победы, 46 | 904 819,90 | 682 551,62 | 120 450,28 | 101 818,00
2 | ул. Школьная, 84 | 488 000,11 | 390 071,04 | 68 836,07 | 29 093,00
3 | ул. Буденного, 13 | 945 554,84 | 730 936,97 | 128 988,87 | 85 629,00

## Slide 4: Заказчик: Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», тел. 246-005 приемная Подрядчик: ООО «Дорожно-мостовая компания» Тел. 27-57-02 зам. директора В.С. Гурин. Технический контроль: ООО СК «Дельта-Строй» Тел. 24-51-18 директор Г.Э. Жаров Сроки выполнения работ: с 14.08.2017г по 15.09.2017 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

## Slide 5
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
Выполнение работ по восстановлению покрытия дворового проезда и тротуара по адресу ул. Буденного, д. 13

## Slide 6
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
До начала проведения работ

## Slide 7
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
Ул. Буденного, д. 13

## Slide 8
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## Slide 9
Ул. Буденного, д. 13
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

## Slide 10
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПО ОКОНЧАНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## Slide 11
Ул. Буденного, д. 13
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

## Slide 12
Спасибо за внимание
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

## Slide 13
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»