# "Приложение № 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе 
"Город Архангельск"

ПЛАН
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Годы реализации программы | Всего расселяемая площадь жилых помещений кв. м | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расселяемая площадь кв. м | в том числе |  |  | Строительство многоквартирных домов |
|  |  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь кв. м | расселяемая площадь кв. м | расселяемая площадь кв. м | площадь построенных жилых помещений кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019 | 2 808,67 | 2 808,67 | 2 136,57 | - | 672,10 | - |
| 2 | 2020 | 5 688,52 | 5 688,52 | 5 474,92 | - | 213,60 | - |
| 3 | 2021 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | - | - | - |
| 4 | 2022 | 54 645,30 | 21 486,30 | 21 486,30 | - | - | 33 159,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2023 | 6 716,84 | 6 716,84 | 6 005,15 | - | 711,69 | - |
| 6 | 2024 | 851,80 | 851,80 | 851,80 | - | - | - |
| 7 | 2025 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | - | - | - |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | - | - | - |
| 9 | 2024 | 979,70 | 979,70 | - | 979,70 | - | - |

".

____________

# Приложение № 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"

ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года в рамках подпрограммы 1

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года"

| № п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 203 | 96 | 3 881,57 |
| 2 | 2020 | 253 | 240 | 5 688,52 |
| 3 | 2021 | 289 | 124 | 5 040,00 |
| 4 | 2022 | 666 | 292 | 20 845,00 |
| 5 | 2023 | 370 | 185 | 6 716,84 |
| 6 | 2024 | 30 | 27 | 851,80 |
| 7 | 2025 | 17 | 11 | 374,00 |

".

___________