ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 1 апреля 2025 г. № 510

СОСТАВ

оперативного штаба по координации действий и руководству работами 
в период ледохода, паводка и ледостава 2025 и 2026 годов 
на территории городского округа "Город Архангельск"

| Иванов Михаил Викторович | - | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству (руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- | --- |
| Шемелин Максим Андреевич | - | директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Худяков Николай Викторович | - | директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Павлов Андрей Викторович | - | главный специалист по ПЛЧС отдела гражданской защиты муниципального казенного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (секретарь оперативного штаба) (по согласованию) |
| Агеев Юрий Викторович | - | начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Боровиков Николай Валерьевич | - | глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Вашуткин Глеб Александрович | - | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Ганущенко Алексей Викторович | - | глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Данканич Виталий Габорович | - | начальник муниципального казенного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| Демин Алексей Викторович | - | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |
| Калинин Алексей Александрович | - | глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Козуб Сергей Леонидович | - | заместитель капитана морского порта Архангельск (по согласованию) |
| Кузнецова Ирина Сергеевна | - | начальник Архангельского территориального отдела государственного морского и речного надзора МТУ Ространснадзора СЗФО (по согласованию) |
| Лычева Вера Альбертовна | - | директор департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Любова Ирина Владимировна | - | заместитель директора департамента экономического развития - начальник управления по торговле и услугам населению Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Попов Дмитрий Викторович | - | глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Попов Андрей Анатольевич | - | глава администрации территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Ревура Светлана Васильевна | - | начальник отдела государственного экологического надзора по Архангельской области Северного межрегионального управления Росприроднадзора по Архангельской области (по согласованию) |
| Хиле Андрей Иванович | - | глава администрации Маймаканского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Хохлов Владимир Александрович | - | заместитель начальника Архангельского управления Арктического бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" по безопасности мореплавания (по согласованию) |
| Цыплакова Людмила Витальевна | - | начальник Гидрометцентра ФГБУ "Северное УГМС" (по согласованию) |
| Шукюров Гидаят Гусейнович | - | глава администрации Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Щеголихин Иван Николаевич | - | начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию) |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа 
"Город Архангельск"

от 1 апреля 2025 г. № 510

ПЛАН

проведения мероприятий на территории городского округа "Город Архангельск"

по безопасному (безаварийному) пропуску ледохода, паводка и в период ледостава 2025 и 2026 годов

| # № п/п | # Наименование мероприятия | # Срок исполнения | # Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| # Организационные мероприятия |  |  |  |
| # 1 | # Организация проведения заседаний оперативного штаба с рассмотрением вопросов: | # В периоды ледохода, паводка и ледообразования | # Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (далее – ГЦГЗ) |
| # 1.1 | # О сроках прохождения ледохода, прогнозе подъема уровня воды в период паводка; # о сроках ледообразования | # До 30.04.2025 # до 15.11.2025 | # Гидрометцентр ФГБУ "Северное УГМС" |
| # 1.2 | # О проведении работ по спуску льда с акватории порта Архангельск ледокольным флотом | # До 30.04.2025 | # Архангельский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт |
| # 1.3 | # Организация заключения в соответствии с действующим законодательством контракта на перевозку организованных групп людей и товаров первой необходимости на островные территории городского округа "Город Архангельск" и контроль технического состояния причалов | # До 30.04.2025 # и 15.11.2025 | # Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДТС) |
| # 1.4 | # Организация обеспечения товарами первой необходимости муниципальных учреждений и жителей островных территорий | # До 30.04.2025 # и 15.11.2025 | # Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| # 1.5 | # Организация заготовки топлива и дров на объектах теплоснабжения, запасов сжиженного газа для населения островных территорий | # До 30.04.2025 # и 15.11.2025 | # Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДГХ) |
| # 1.6 | # Обеспечение готовности сил и средств для реагирования на пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации на островных территориях городского округа "Город Архангельск" | # До 30.04.2025 # и 15.11.2025 | 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области; # ГЦГЗ |
| # 1.7 | # О мерах по обеспечению общественного порядка в населенных пунктах, расположенных на островных территориях | # До 30.04.2025 # и 15.11.2025 | УМВД России по городу Архангельску |
| # 2 | # Контроль закрытия (открытия) транспортных (пешеходных) ледовых переправ на территории городского округа "Город Архангельск" | # В периоды ледохода, паводка и ледообразования | # ДТС; # Администрации территориальных округов Администрации городской округ "Город Архангельск" (далее – администрации ТО) |
| # 3 | Планирование размещения жителей островных территорий в периоды нарушений транспортного сообщения | # До 30.04.2025 и 15.11.2025 | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – УВМР, ГОиАО) |
| # 4 | Размещение в средствах массовой информации материалов об организации и функционировании транспортного сообщения с островными территориями | Постоянно в периоды ледохода и ледообразования | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| # 5 | # Корректировка схемы взаимодействия и списков оповещения руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов государственной власти, Администрации городского "Город Архангельск", руководителей объектов жизнеобеспечения | # До 30.04.2025 # и 15.11.2025 | # ГЦГЗ |
| # Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| # 1 | Определение границ территорий зон возможного подтопления с количеством жилых домов и граждан, проживающих в них, объектов жизнеобеспечения и экономики, дорог и мостов | # После получения прогноза о подтоплении | # ДТС; # ДГХ; # УВМР,ГОиАО; # Администрации ТО; # ГЦГЗ |
| # 2 | # Организация проверок соблюдения населением статьи 6.10 областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" и составление при выявлении нарушений протоколов об административных правонарушениях | # По отдельным планам | # Администрации ТО |
| # 3 | # Контроль за осуществлением перевозки организованных групп людей на островные территории внутренним водным транспортом | # В периоды ледохода, паводка и ледообразования | # ДТС |
| # 4 | # Проведение комплекса мероприятий по санитарной уборке мест сбора твердых бытовых отходов в местах возможного подтопления | # До 20.04.2025 | ДГХ; # Администрации ТО |
| # 5 | # Проведение комплекса мероприятий по очистке магистральных коллекторов городского округа "Город Архангельск", а также мероприятий, направленных на водоотведение талых вод в местах подтопления с откачкой | До 20.04.2025 | # ДГХ |
| # 6 | Организация и осуществление контроля за вывозом снежных масс на полигоны за пределы жилых кварталов городского округа "Город Архангельск" | До 20.04.2025 | ДТС; ДГХ; Администрации ТО |
| # 7 | # Проведение комплекса мероприятий по очистке дорожного полотна до бортового камня и технологических карманов для дождеприемных колодцев | # До 20.04.2025 | ДТС; # ДГХ |
| # 8 | Размещение в средствах массовой информации: мер безопасности при пользовании ледовыми пешеходными и транспортными переправами; прогнозов прохождения ледохода и ледообразования; сроков закрытия (открытия) ледовых пешеходных и транспортных переправ; информации о перевозках населения на островные территории внутренним водным транспортом; информации о высоте подъема уровня воды в период паводка; информации о территориях возможного подтопления; о мерах безопасности на льду | Весь период | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск"; ГЦГЗ |
| # 9 | Организация проведения занятий с детьми по правилам безопасного поведения вблизи водоемов и на ледовом покрытии в весенний и осенне-зимний период | До начала спуска льда и в период ледостава | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"; Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск": Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| # 10 | # Организация установки знаков безопасности в местах возможного несанкционированного выхода (выезда) населения на лед на территории городского округа "Город Архангельск": | # До 25.11.2025 | УВМР,ГОиАО; ГЦГЗ |
| # 10.1 | В Октябрьском территориальном округе: на правом берегу протоки Кузнечиха в районе лодочного кооператива "Прибой"; на правом берегу протоки Кузнечиха от ул. Гагарина до ул. Комсомольской на правом берегу реки Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы |  |  |
| # 10.2 | В Ломоносовском территориальном округе: на правом берегу реки Северной Двины в районе д. 73 по наб. Северной Двины ("Молодежный сквер"); на правом берегу реки Северной Двины за Михайло-Архангельским кафедральным собором; на правом берегу реки Северной Двины в районе Северодвинского моста; на правом берегу реки Северной Двины в районе ул. Чапаева; на правом берегу реки Северной Двины у ТЦ Макси по просп. Ленинградскому |  |  |
| # 10.3 | В Северном территориальном округе: на берегу протоки Кузнечиха реки Северной Двины от ул. 40-летия Великой Победы до ул. Кировской; на берегу протоки Кузнечиха реки Северной Двины в районе ул. Ильича |  |  |
| # 10.4 | В Маймаксанском территориальном округе: на правом берегу реки Соломбалки в районе остановки "Затон"; на левом берегу реки Повракулки в районе школы № 68; на левом берегу реки Повракулки в районе д. 2 по ул. Вельможного; на левом берегу реки Повракулки в районе д. 2 по ул. Менделеева; на правом берегу реки Повракулки у места впадения в протоку Маймакса поселок 22 лесозавода (причал 22 лесозавода); на левом берегу протоки Маймакса поселок 23 лесозавода в районе д. 2 по ул. Портовой; на правом берегу протоки Маймакса в районе д. 7 по ул. Сибирской 1-й проезд; на правом берегу протоки Маймакса в районе д. 52 по ул. Сибирской; на правом берегу реки Долгая щель при впадении в протоку Маймакса в районе д. 52, корп. 1 по ул. Ладожской; на правом берегу реки Долгая щель при впадении в протоку Маймакса в районе причала; на правом берегу протоки Кузнечиха поселка 29 лесозавода в районе д. 10 по ул. Мудьюгской; на правом берегу протоки Кузнечиха поселка 29 лесозавода в районе д. 36 по ул. Мудьюгской |  |  |
| # 10.5 | В территориальном округе Варавино-Фактория: на правом берегу реки Северной Двины в районе храма Александра Невского (просп. Ленинградский, д. 262); на правом берегу реки Северной Двины в районе д. № 1 по ул. Заливной; на правом берегу реки Северной Двины в районе д. № 308 по просп. Ленинградскому; на правом берегу реки Северной Двины в районе дома № 11 по ул. Тарасова; на правом берегу реки Северной Двины в районе дома № 3 корп. 2 по ул. Силикатчиков |  |  |
| # 10.6 | В Соломбальском территориальном округе: на правом берегу протоки Маймакса в районе Лето КИЗ; на правом берегу протоки Маймакса в районе причала 14 л/з; на правом берегу протоки Маймакса, наб. Г. Седова, в районе д. 75, корп. 1 по просп. Никольскому; на левом берегу реки Соломбалка напротив СШ № 50 по ул. Краснофлотской; на левом берегу протоки Кузнечиха в районе о. Мосеев; на левом берегу протоки Кузнечиха в районе парусного центра Норд; на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 2 по ул. Советской; на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 38, корп. 6 по ул. Валявкина; на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 36 по ул. Сибирякова; на правом берегу реки Соломбалка в районе д. 1 по ул. Суханова; на правом берегу реки Соломбалка в районе д. 12 по ул. Кузнечевская; на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 27 по ул. Суханова; на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 2 по ул. Вал; на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 5 по ул. Соломбальской |  |  |
| # 10.7 | В территориальном округе Майская горка: на правом берегу реки Северной Двины, Майский парк, от ул. Галушина до ул. Кооперативной; на правом берегу реки Северной Двины в районе остановки "Школа № 95"; на правом берегу реки Северной Двины в районе Краснофлотского моста; на береговой полосе о. Краснофлотский в районе автомобильного моста; на береговой полосе о. Краснофлотский в районе д. 26 по ул. Прибрежной; о. Краснофлотский, в районе д. 23, стр. 22 по ул. Лермонтова; на береговой полосе оз. Бутыгино в районе причала (ул. Чкалова, 26); на береговой полосе оз. Бутыгино в районе д. 9 по ул. Молодежная; на береговой полосе оз. Бутыгино в районе д. 24 по ул. Уральской; на береговой полосе оз. Бутыгино в районе д. 17 по ул. Российской; на берегу реки Юрас в районе недостроенного моста (ул. Дачная) |  |  |
| # 10.8 | В Цигломенском территориальном округе: на левом берегу Никольского рукава в районе д. 47, пос. Зеленец; на левом берегу Никольского рукава, пос. Цигломень, в районе лодочной станции (правее здания 22, корп. 1, стр. 5 по ул. Кирпичного завода); на левом берегу Никольского рукава, в районе д. 13 по ул. Кирпичного завода; на левом берегу Никольского рукава в районе д. 3 по ул. Кирпичного завода (у бывшего пирса пристани); на левом берегу Никольского рукава в районе переправы; на берегу озера в районе д. 25 по ул. Кирпичного завода |  |  |
| # 10.9. | В Исакогорском территориальном округе: на берегу оз. Волохница в районе д. 2, корп. 1 по ул. Дрейера; на левом берегу реки Северной Двины, в районе д. 14 по ул. Дежнёвцев; на берегу оз. Корзиха в районе д. 82 по ул. Адмирала Макарова; на берегу оз. Корзиха в районе д. 11 по ул. Парковой; на берегу оз. Корзиха в районе д. 51 по ул. Адмирала Макарова; на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе д. 15, корп. 1 по ул. Доковской; на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе д. 34 по ул. Караванной; на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе д. 12 по ул. Караванной; на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе пешеходного моста; на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе д. 51 по ул. Вычегодской, д. 12, корп. 2; на левом берегу реки Северной Двины в районе д. 1 по ул. Турдеевской; на левом берегу реки Северной Двины в районе д. 8 по ул. Заводской |  |  |

__________